# SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER
CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE RIKKEIGO

# PHẦN 1. PHÂN TÍCH

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Không được lấy trung bình các phiếu để chốt Story Point. Kết quả 4 SP không thuộc thang Fibonacci của đội. | Ước lượng thiếu chính xác, gây khó khăn khi xác định khối lượng công việc Sprint. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner không có quyền quyết định Story Point; Developers mới là người ước lượng. | Đội có thể đánh giá thấp độ phức tạp của tích hợp ví điện tử, dẫn đến không hoàn thành Sprint Goal. |
| P3 | Hợp lý | Không vi phạm. Các thành viên có điểm lệch đã giải thích, thảo luận và chọn lại đồng thời, thống nhất 5 SP. | Giúp đội hiểu rõ giả định và thống nhất mức độ phức tạp trước khi lập kế hoạch Sprint. |
| P4 | Chưa hợp lý | Story Point không được quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày. Ghi chú “13 SP = 52 giờ” là sai. | Đội có thể lập kế hoạch dựa trên thời gian quy đổi cứng nhắc, dẫn đến kỳ vọng không thực tế. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa rõ quy tắc nghiệp vụ nhưng vẫn chốt điểm theo đa số, thay vì làm rõ giả định và rủi ro. | Phạm vi có thể thay đổi khi phát triển, gây phát sinh công việc và ảnh hưởng tiến độ Sprint. |

Lưu ý: P4 có kết quả cuối cùng là 13 SP hợp lệ trên thang điểm của đội, nhưng ghi chú quy đổi sang 52 giờ vẫn sai. Vì vậy, cần giữ nguyên kết quả ước lượng và sửa phần ghi chú.

# PHẦN 2. SỬA LỖI

P1 – Đăng nhập bằng số điện thoại

Scrum Master yêu cầu Developers thảo luận lý do có người chọn 3 SP và người chọn 5 SP, đặc biệt về xác thực OTP, xử lý lỗi và tích hợp dịch vụ SMS. Sau khi làm rõ, Developers chọn lại đồng thời cho đến khi thống nhất một giá trị trên thang điểm Fibonacci.

P2 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay

Scrum Master yêu cầu Developers giải thích rủi ro tích hợp, xử lý giao dịch thất bại và đối soát thanh toán; Product Owner chỉ làm rõ giá trị nghiệp vụ và phạm vi. Developers thảo luận rồi chọn lại, không để Product Owner quyết định 5 SP chỉ để kịp kế hoạch.

P4 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ

Giữ nguyên kết quả 13 SP vì Developers đã thảo luận và thống nhất sau khi chọn lại. Xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ” vì Story Point đo độ lớn tương đối, không có tỷ lệ quy đổi cố định sang giờ.

P5 – Áp mã giới thiệu bạn bè

Scrum Master yêu cầu Product Owner làm rõ mã giới thiệu có được sử dụng đồng thời với mã khuyến mãi khác hay không, cùng các quy tắc ưu đãi liên quan. Khi phạm vi đã rõ, Developers mới tiến hành Planning Poker lại; không chốt 13 SP chỉ vì đa số chọn mức này.

# KẾT LUẬN

Qua việc rà soát biên bản Planning Poker, đội cần tuân thủ các nguyên tắc: Developers chịu trách nhiệm ước lượng, các phiếu lệch nhau phải được thảo luận, PBI chưa rõ phải được làm rõ trước khi ước lượng và Story Point không được quy đổi cố định sang giờ. Riêng P3 giữ nguyên kết quả 5 SP; P4 giữ nguyên 13 SP nhưng sửa ghi chú sai.